Załącznik numer 4 do Regulaminu wyboru

projektów dla naboru FEWP.15.01-IZ.00-006/26

Tytuł Projektu:

Wnioskodawca:

Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności

FEWP.15.01 Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski typy projektów: Odporna, zintegrowana infrastruktura transportowa wspierająca obronę cywilną oraz sprawne przepływy ludności i zasobów, polegające na:

a)	kompleksowych inwestycjach (remont/modernizacja) w drogi wojewódzkie na cele  ewakuacji ludności, zapewniające bezpieczeństwo logistyczne i obronę cywilną i/lub dostosowane do wymogów dual-use, obejmujące:

-	poszerzenie i ulepszenie istniejących tras i korytarzy komunikacyjnych,

-	wytyczenie i budowę nowych tras, korytarzy i szlaków krytycznych dla  mobilności,

-	tworzenie zintegrowanych systemów ewakuacji ludności;

b)	rozbudowie/modernizacji przepraw, w tym w celach ewakuacyjnych, uwzględniających wzrost obciążeń ruchu, wzmocnienie nośności, rozszerzenie przejazdu.

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Autor Studium: imię, nazwisko, firma/instytucja

Kontakt: e-mail, telefon

SW. FEWP.15.01.01

Poznań, czerwiec 2026 roku

Studium Wykonalności jest dokumentem, w którym przeprowadza się pogłębioną ocenę i analizę potencjału projektu. Ma ono wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, a także ocenę szans jego powodzenia.

Celem Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności, zwanej dalej Instrukcją, jest ujednolicenie sposobu przygotowania Studium Wykonalności dla projektów przez wszystkie podmioty ubiegające się o wsparcie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach Działania FEWP.15.01 Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski.

Przygotowując Studium Wykonalności należy mieć na uwadze następujące zasady:

- Dane przedstawione w Studium Wykonalności powinny być zgodne z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

- Studium Wykonalności musi być aktualne na dzień składania wniosku.

- Studium Wykonalności musi być zgodne z:

  - Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;

  - Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;

  - Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027;

  - Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;

  - Niebieską Księgą. Infrastruktura drogowa (JASPERS, 2023);

  - Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej, grudzień 2014 roku (Przewodnik AKK);

  - Vademecum analizy ekonomicznej (Economic Appraisal Vademecum 2021-2027), Komisji Europejskiej, wrzesień 2021 (Vademecum AE).

- Należy wskazać wszystkie źródła pozyskania danych (zarówno liczbowych, jak i nieliczbowych) oraz okres, którego dotyczą. Dane muszą być wiarygodne i realne. Dane statystyczne powinny być nie starsze niż 2 lata.

Instytucja Zarządzająca zaleca, aby sporządzać Studium Wykonalności zgodnie z przedstawionym schematem. Strona tytułowa powinna zawierać tytuł projektu, nazwę Wnioskodawcy, nazwę Działania i właściwego typu projektu wynikającego z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, imię i nazwisko autora Studium Wykonalności oraz jego dane kontaktowe. Przy wypełnianiu dokumentu należy usunąć opisy stanowiące wskazówki do poszczególnych pozycji Studium Wykonalności. Dodatkowo należy unikać nadmiernego rozbudowywania opisów i podawania informacji zbędnych dla oceny wykonalności projektu. Informacje powinny być konkretne i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi.

Wszystkie podmioty zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie Dla Wielkopolski 2021-2027 powinny zapoznać się z regulacjami unijnymi oraz krajowymi, w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych.

Integralną częścią Studium Wykonalności jest załącznik w formie arkusza kalkulacyjnego (w formacie przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą), służący przedstawieniu analizy finansowej. Arkusz zawiera formuły i powiązania ułatwiające przeprowadzenie obliczeń, z których należy korzystać.

Spis treści

1.	Identyfikacja projektu i opis celów projektu	6

1.1.	Typ projektu	6

1.2.	Cele projektu	6

1.3.	Identyfikacja projektu	6

1.4.	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu	6

1.5.	Otoczenie prawne	7

2.	Charakterystyka techniczna infrastruktury drogowej i wymogi mobilności wojskowej	7

2.1.	Podstawowe dane i parametry techniczne infrastruktury	7

2.2.	Zgodność z wymogami technicznymi w zakresie mobilności wojskowej	7

3.	Analiza zdolności finansowo-organizacyjnej Wnioskodawcy	8

4.	Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie	8

5.	Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi	9

5.1.	Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP)	9

5.2.	Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON)	11

5.3.	Dostępność i uniwersalne projektowanie	12

6.	Zgodność projektu z kryteriami oceny	12

6.1.	Brak wykluczeń z dofinansowania (artykuł 7 Rozporządzenia (UE) 2021/1058)	12

6.2.	Efektywność i celowość projektu	12

6.3.	Oddziaływanie projektu	13

6.4.	Partnerstwo w realizacji projektu	13

6.5.	Infrastruktura drogowa	13

6.6.	Infrastruktura kolejowa	13

6.7.	Infrastruktura lotniskowa	14

6.8.	Infrastruktura ochrony zdrowia	14

6.9.	Cyberbezpieczeństwo	14

7.	Szczegółowe warunki dla obszaru wsparcia: drogi wojewódzkie	14

7.1.	Spełnienie unijnych warunków ograniczania ruchu samochodowego w miastach	14

7.2.	Powiązanie infrastruktury drogowej poza siecią TEN-T	15

7.3.	Zagospodarowanie wód opadowych z wykorzystaniem zielonej i niebieskiej infrastruktury	15

7.4.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	16

8.	Analiza wariantów	16

8.1.	Analiza wykonalności	16

8.2.	Analiza popytu	16

8.3.	Analiza opcji	17

9.	Analiza finansowa	17

9.1.	Założenia	18

9.2.	Nakłady inwestycyjne projektu i wydatki kwalifikowalne	20

9.3.	Przychody operacyjne projektu	20

9.4.	Koszty operacyjne projektu	20

9.5.	Wskaźniki efektywności finansowej	21

9.6.	Trwałość finansowa	21

10.	Analiza ekonomiczna (Analiza kosztów i korzyści)	22

11.	Analiza wrażliwości i ryzyka	23

# Identyfikacja projektu i opis celów projektu

## Typ projektu

Należy wskazać typ projektu zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

## Cele projektu

Należy przedstawić od jednego do kilku realnych i konkretnych celów. Cele projektu powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu.

Cele projektu powinny:

- jasno wskazywać, jakie korzyści społeczno-gospodarcze można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu,

- być logicznie powiązane ze sobą (w przypadku gdy w ramach projektu realizowanych jest jednocześnie kilka celów),

- na tyle, na ile to możliwe należy je skwantyfikować, poprzez określenie wartości bazowych i docelowych oraz metodę pomiaru poziomu ich osiągnięcia,

- być logicznie powiązane z celami realizacji danego priorytetu i działania Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w ramach którego złożony został wniosek o dofinansowanie.

## Identyfikacja projektu

Identyfikacja projektu musi zawierać zwięzłą i jednoznaczną informację na temat całościowej koncepcji i logicznych ram projektu. Należy zatem uwzględnić w niej następujące kwestie:

- zarys i ogólny charakter projektu (to jest prezentację projektu jako przedmiotu przedsięwzięcia wraz z opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, całkowitym kosztem inwestycji, w tym całkowitym kosztem kwalifikowalnym, lokalizacją i tak dalej),

- analizę projektu w kontekście całego układu infrastruktury, to jest funkcjonalne i rzeczowe powiązania między danym projektem a istniejącą infrastrukturą.

Projekt musi stanowić samodzielną (pod kątem operacyjności) jednostkę analizy. Oznacza to, że obejmuje on zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury.

## Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wnioskodawca powinien uzasadnić potrzebę realizacji projektu, uwzględniając kontekst infrastruktury podwójnego zastosowania oraz tworzenia zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej. W opisie należy wskazać, czy przy planowaniu lokalizacji i parametrów technicznych przeprowadzono analizę zagrożeń (technicznych oraz naturalnych). Wykazaniu podlega również, czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy, a planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy i gwarantują skuteczną realizację celu inwestycji.

## Otoczenie prawne

W tym punkcie należy potwierdzić zgodność projektu z otoczeniem prawnym. Wnioskodawca powinien to wykazać, przedstawiając analizy, które uzasadniają możliwość realizacji przedsięwzięcia oraz świadczenia objętych nim usług w świetle obowiązujących przepisów.

# Charakterystyka techniczna infrastruktury drogowej i wymogi mobilności wojskowej

## Podstawowe dane i parametry techniczne infrastruktury

W tym punkcie należy przedstawić podstawowe parametry techniczne planowanego, remontowanego lub modernizowanego odcinka drogi, porównując stan istniejący (przed realizacją inwestycji) ze stanem docelowym (po zakończeniu inwestycji). Wykaz powinien obejmować w szczególności:

a)	długość oraz powierzchnię odcinka;

b)	ukształtowanie terenu (płaski, falisty, górski) oraz charakter obszaru (droga miejska / zamiejska);

c)	klasę drogi (na przykład GP, G) oraz jej nośność (w t/oś);

d)	przekrój poprzeczny: liczbę jezdni, liczbę pasów ruchu na jezdni oraz ich szerokość;

e)	szerokość poboczy utwardzonych lub pasa awaryjnego;

f)	prędkość dopuszczalną oraz charakter ruchu (na przykład gospodarczy, turystyczny,  rekreacyjny);

g)	stan techniczny nawierzchni (według klasyfikacji SOSN).

W przypadku inwestycji obejmujących budowę, przebudowę lub modernizację obiektów inżynierskich (na przykład mosty, wiadukty, przepusty), należy analogicznie przedstawić ich podstawowe parametry techniczne przed i po realizacji projektu.

## Zgodność z wymogami technicznymi w zakresie mobilności wojskowej

Uzupełnić, jeśli dotyczy.

W przypadku projektów obejmujących infrastrukturę dróg dostosowanych do potrzeb mobilności wojskowej, wnioskodawca jest zobowiązany wykazać pełną spójność pomiędzy zaprezentowanymi wcześniej danymi technicznymi a wymogami techniczno-konstrukcyjnymi określonymi w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/1328. Wymogi te należy opisać adekwatnie do zakresu rzeczowego oraz rodzaju infrastruktury objętej projektem.

Wykazanie tej zgodności polega na bezpośrednim odniesieniu docelowych parametrów drogi (stan „po inwestycji”) do unijnych wymogów w zakresie obronności, ze szczególnym uwzględnieniem:

Nośności nawierzchni i obiektów inżynierskich: należy wykazać zgodność z wymaganą klasą obciążenia wojskowego, umożliwiającą bezpieczny ruch ciężkich pojazdów i kolumn wojskowych;

Geometrii drogi: należy potwierdzić, że parametry takie jak szerokość pasów ruchu, szerokość pasów awaryjnych oraz skrajnia drogi spełniają minimalne kryteria określone w rozporządzeniu, wskazując jednoznacznie planowany typ przepływu ruchu (jedno- lub dwustrumieniowy – Single/Double flow). Wnioskodawca musi jednocześnie potwierdzić, że parametry te nie zostały osiągnięte poprzez naruszenie kryterium wykluczającego, tj. wykorzystanie utwardzonych poboczy jako stałych pasów ruchu;

Parametrów obiektów inżynierskich: należy wykazać, że nośność, szerokość użytkowa oraz prześwity pionowe (skrajnia pionowa) budowanych lub modernizowanych mostów i wiaduktów są w pełni adekwatne do wymogów transportu wojskowego;

Dostosowania do gabarytów i długości pojazdów: należy wykazać, że geometria drogi (w tym łuków poziomych i skrzyżowań) oraz jej skrajnia pozioma zapewniają bezpieczną przejezdność dla pojazdów wojskowych o szerokości ładunku do 3,5 m (kołowe) oraz do 4,5 m (gąsienicowe), a także dla długich zestawów transportowych i ciągników z naczepami niskopodwoziowymi o długości całkowitej od 18,75 m do 27,5 m.

# Analiza zdolności finansowo-organizacyjnej Wnioskodawcy

Należy wykazać, że Wnioskodawca jest odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym, w tym:

- wskazać zagwarantowane źródła i mechanizmy finansowania zadań,

- przedstawić opis zdolności finansowo-organizacyjnej, w szczególności w zakresie potencjału technicznego, kadrowego i finansowego niezbędnego do utrzymania efektów realizacji projektu w okresie trwałości, tak aby było możliwe zapewnienie w tym okresie świadczenia usług na poziomie nie niższym niż zrealizowany w projekcie,

- wskazać podmioty odpowiedzialne za utrzymanie trwałości projektu oraz rolę, jaką pełnią w organizacjach (trwałość projektu musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. W przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami),

# Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie

Należy zbadać i określić, czy planowane wsparcie stanowi pomoc publiczną w rozumieniu artykułu 107 ustępu 1 TFUE, a Wnioskodawca jest traktowany jako przedsiębiorca, o którym mowa w przytoczonym artykule. Pojęcie „przedsiębiorstwa” zdefiniowane jest w artykule 1 załączniku 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu artykułu 107 i 108 Traktatu. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, „za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.”

Zgodnie z przepisem artykułu 107 ustępu 1 TFUE, wsparcie finansowe dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

- Udzielane jest ono z budżetu państwa lub z innych środków publicznych,

- Przedsiębiorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

- Ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),

- Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

# Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi

## Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP)

Należy wykazać zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 roku.

Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 roku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Ocena zgodności projektu z KPP odbywa się na podstawie Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności załącznika numer III.

W celu potwierdzenia zgodności projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej należy odpowiedzieć na  poniższe pytania, które stanowią ogólne wskazówki:

Kwestie ogólne: Których praw podstawowych dotyczy projekt? Czy przedmiotowe prawa stanowią prawa absolutne (które nie podlegają żadnym ograniczeniom, na przykład: godność człowieka)?  Czy działania przewidziane w projekcie mają zarówno korzystny, jak i niekorzystny wpływ w zależności od praw podstawowych, których dotyczą (na przykład: niekorzystny wpływ na wolność słowa i korzystny wpływ na prawo własności intelektualnej)?

Godność: Czy projekt ma wpływ na godność człowieka, prawo do życia lub prawo do integralności osoby? Czy projekt dotyczy kwestii (bio)etycznych (klonowanie, wykorzystanie organizmu ludzkiego lub jego części dla zysku finansowego, badania/testy genetyczne, wykorzystanie informacji genetycznych)? Czy realizacja projektu pociągnie za sobą ryzyko nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania? Czy projekt będzie miał wpływ pod względem pracy przymusowej lub handlu ludźmi?

Osoby prywatne, życie prywatne i rodzinne, wolność sumienia i wolność słowa: Czy projekt ma wpływ na:

    - prawo do wolności osób prywatnych?,

    - prawo do prywatności życia prywatnego (w tym domu i wysyłanych i odbieranych informacji)?,

    - prawo osoby prywatnej do swobodnego przemieszczania się na terenie UE?,

    - prawo do zawarcia małżeństwa i na prawo do założenia rodziny lub na prawną, gospodarczą i społeczną ochronę rodziny?,

    - wolność myśli, sumienia i religii?,

    - wolność wypowiedzi i informacji?,

    - na wolność zrzeszania się i zgromadzeń?,

    - na wolność sztuk i nauk?

Dane osobowe: Czy projekt wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych? Kto przetwarza dane osobowe i w jakich celach? Czy zagwarantowane są prawa osoby prywatnej do dostępu, poprawiania i sprzeciwu? Czy operacje przetwarzania danych zgłoszono właściwemu organowi? Czy łańcuchy przetwarzania/przesyłania danych obejmują także przesyły międzynarodowe i jeżeli tak, czy istnieją jakiekolwiek szczegółowe gwarancje w zakresie przesyłów międzynarodowych? Czy zapewniono bezpieczeństwo operacji przetwarzania danych z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia? Czy przewidziano jakiekolwiek gwarancje, aby ewentualna ingerencja w prawo do ochrony danych była proporcjonalna i konieczna? Czy wdrożono odpowiednie/szczególne mechanizmy przeglądu i nadzoru?

Azyl i ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji: Czy projekt ma wpływ na prawo do azylu i czy gwarantuje zakaz wydalenia lub ekstradycji zbiorowej osób prywatnych do państw, w których istnieje poważne ryzyko, że te osoby mogą być poddane karze śmierci, torturom lub poniżającemu traktowaniu?

Prawa własności i prawo do prowadzenia działalności gospodarczej: Czy projekt ma wpływ na prawa własności (prawo do ziemi, do posiadania majątku ruchomego i wartości niematerialnych i prawnych)? Czy ograniczone są prawa do kupna, sprzedaży lub użytkowania nieruchomości? Jeżeli tak, czy nastąpi zupełna utrata nieruchomości? Jeżeli tak, jakie są uzasadnienia i mechanizmy kompensacyjne? Czy projekt ma wpływ na wolność prowadzenia działalności gospodarczej lub nakłada dodatkowe wymogi, które zwiększają koszty transakcji dla podmiotów gospodarczych, których dotyczy?

Równouprawnienie płci, równe traktowanie i równość szans, niedyskryminacja i prawa osób niepełnosprawnych: Czy projekt chroni zasadę równości wobec prawa i czy może mieć ono bezpośredni lub pośredni wpływ na zasadę niedyskryminacji, równego traktowania, równouprawnienia płci i równych szans dla wszystkich? Czy projekt ma inny (bezpośredni lub pośredni) wpływ na kobiety i na mężczyzn? W jaki sposób projekt promuje równość kobiet i mężczyzn? W jaki sposób projekt pociąga za sobą jakiekolwiek różnice w bezpośrednim traktowaniu grup ludzi lub osób ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną? Czy projekt może prowadzić do dyskryminacji pośredniej? Czy w ramach projektu zapewnia się poszanowanie praw osób niepełnosprawnych zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych? W jaki sposób? (zobacz http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0048)

Prawa dziecka: Czy projekt wzmacnia lub ogranicza prawa dziecka (lub grupy dzieci)? Jakie jest uzasadnienie ewentualnego ograniczenia? Czy projekt uwzględnia zasadę nadrzędnego interesu dziecka? Czy projekt pomaga w propagowaniu ochrony praw dziecka? Jeżeli tak, czy uwzględnia również prawa i zasady określone w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka? Jeżeli tak, jakich artykułów może dotyczyć? W jaki sposób w ramach projektu promuje się zasady przewodnie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka? Czy projekt narusza którąkolwiek z zasad przewodnich Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka? Jakie kroki podjęto, by poprawić sytuację lub zrekompensować wszelkie niekorzystne skutki, jakie może wywrzeć ? Czy poszanowano prawo dziecka do bycia wysłuchanym we wszystkich sprawach, które jego dotyczą? Czy projekt przyczynia się do promocji wymiarów sprawiedliwości przyjaznych dziecku, dostosowanych do potrzeb, wieku i dojrzałości dziecka?

Dobra administracja/ skuteczne środki odwoławcze/wymiar sprawiedliwości: Czy stosowane procedury administracyjne będą bardziej obciążające? Czy procedury zagwarantują prawo do bycia wysłuchanym, prawo dostępu do akt z należytym uwzględnieniem tajemnicy zawodowej i handlowej, jak również obowiązek uzasadnienia decyzji przez organy administracji? Czy projekt ma wpływ na dostęp osoby prywatnej do wymiaru sprawiedliwości? Jeżeli projekt ma wpływ na prawa i wolności gwarantowane przez prawo Unii, czy przewiduje on prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem? Jeżeli projekt dotyczy prawa karnego lub przewiduje sankcje z zakresu prawa karnego, czy obejmuje on zapewnione gwarancje w zakresie domniemania niewinności i prawa do obrony, zasad legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary, a także zakazu ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary?

Solidarność i prawa pracowników: Czy w ramach projektu poszanowane są prawa pracowników, takie jak: prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa; prawo do rokowań i działań zbiorowych; prawo dostępu do pośrednictwa pracy; ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy; należyte i sprawiedliwe warunki pracy; zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy; oraz prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego i do usług społecznych?

Ochrona środowiska: Czy projekt przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz poprawy jakości środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju?

## Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON)

Należy wykazać zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i Wnioskodawcy. Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.

  - Dostępność i uniwersalne projektowanie

Wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób inwestycja zapewnia pełną dostępność dla osób o szczególnych potrzebach. Należy wykazać, że projekt opiera się na koncepcji uniwersalnego projektowania oraz zakłada inkluzywny i bezpieczny dostęp dla wszystkich użytkowników. W opisie warto uwzględnić kompleksowe działania na rzecz wdrażania standardów dostępności, na przykład poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań. Całość działań powinna potwierdzać kompleksowe podejście do dostępności i nie może prowadzić do izolacji grup zmarginalizowanych.

# Zgodność projektu z kryteriami oceny

## Brak wykluczeń z dofinansowania (artykuł 7 Rozporządzenia (UE) 2021/1058)

Wnioskodawca powinien wykazać, że żaden z elementów projektu nie jest wykluczony z dofinansowania zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 litera h Rozporządzenia (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;  to jest czy nie dotyczy produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych.

## Efektywność i celowość projektu

Wnioskodawca powinien wykazać czy efektem projektu  będzie dostosowanie infrastruktury objętej zakresem rzeczowym inwestycji do wymogów kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa i odporności na działania kryzysowe. W tej części należy przedstawić informacje w podziale na następujące aspekty:

1. Analiza dopasowania do realnych zagrożeń na danym terenie. Należy opisać realne zagrożenia występujące na obszarze realizacji inwestycji. Wnioskodawca powinien wykazać, w jaki sposób zaplanowana infrastruktura, wyposażenie odpowiadają na te konkretne ryzyka. Opis musi potwierdzać, że wybrane rozwiązania bezpośrednio wynikają ze specyfiki obszaru i rodzaju przewidywanych zagrożeń.

2. Szybkość wdrożenia i zdolność  do natychmiastowego użycia w sytuacji kryzysowej.

Należy opisać rozwiązania funkcjonalne i/lub operacyjne, które zapewnią sprawne wdrożenia oraz zdolność do niezwłocznego podjęcia działań w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Opis powinien przedstawiać również projektowaną gotowość infrastruktury do pracy w warunkach szczególnych, między innymi poprzez charakterystykę zakładanego trybu aktywacji zasobów (z podaniem orientacyjnych parametrów czasowych), dostępności procedur reagowania lub zdolności do przejścia w tryb pracy awaryjnej/kryzysowej. Opis powinien potwierdzać, że planowane działania są adekwatne do skali projektu oraz realnie wpłyną na skrócenie czasu reakcji w sytuacjach zagrożenia.

3. Trwałość i korzyści po zakończeniu projektu. Wnioskodawca powinien przedstawić plan funkcjonowania inwestycji po formalnym zakończeniu projektu. Należy opisać, w jaki sposób infrastruktura będzie utrzymywana w gotowości technicznej oraz jakie korzyści (społeczne, operacyjne, finansowe) będzie generować w perspektywie długoterminowej.

4. Wykonalność i realność finansowa. Należy uzasadnić, że zaplanowane zadania są możliwe do zrealizowania przy posiadanych zasobach organizacyjnych i kadrowych. Kluczowe jest wykazanie, że zakładane rezultaty  są realne do osiągnięcia przy poniesionych nakładach finansowych i organizacyjnych.

Informacje przedstawione w tym punkcie muszą być konkretne i mierzalne; nie powinny sprowadzać się do deklaracji o charakterze ogólnym.

## Oddziaływanie projektu

W tym punkcie należy jednoznacznie określić oraz uzasadnić zasięg terytorialny i społeczny skutków realizacji projektu. Przy określaniu zasięgu oddziaływania należy wskazać, jaki obszar geograficzny i administracyjny obejmą efekty realizacji inwestycji. Wnioskodawca powinien wybrać i uzasadnić jeden z następujących poziomów: zasięg regionalny, zasięg ponadlokalny lub zasięg lokalny. Uzasadnienie zasięgu oddziaływania należy poprzeć opisem merytorycznym, który pozwoli na potwierdzenie skali wpływu projektu.

## Partnerstwo w realizacji projektu

Należy przedstawić informacje dotyczące planowanej współpracy z innymi podmiotami, która przyczyni się do zwiększenia efektywności realizacji projektu. W opisie należy przedstawić:

1. Identyfikację partnera/partnerów - należy wskazać pełną nazwę podmiotu lub podmiotów, z którymi Wnioskodawca zamierza współpracować przy realizacji projektu. W przypadku, gdy partnerem jest organizacja pozarządowa (NGO), należy wyraźnie to zaznaczyć, określając formę prawną tego podmiotu.

2. Cel i zakres współpracy – należy opisać na czym będzie polegać współpraca oraz w jaki sposób wpłynie ona na zwiększenie efektywności zaplanowanych działań. Należy wskazać konkretne obszary zaangażowania partnera.

## Infrastruktura drogowa

W przypadku realizacji w projekcie działań dotyczących dróg ewakuacyjnych należy wykazać, że inwestycja w tym zakresie będzie zgodna z Wojewódzkim Planami Ewakuacji/Wojewódzkim Programem Ochrony Ludności i Gotowości Cywilnej i/lub z lokalnymi programami zarządzania kryzysowego lub innymi adekwatnymi dokumentami o tym charakterze

## Infrastruktura kolejowa

Punkt należy wypełnić, jeśli dotyczy.

W przypadku projektów obejmujących zakupu taboru kolejowego, należy opisać czy tabor ten posiada dodatkowe funkcje i stałe cechy wpisujące się w cele podwójnego zastosowania i ma możliwość odpowiedniego dostosowania do potrzeb osób przewożonych.

## Infrastruktura lotniskowa

Punkt należy wypełnić, jeśli dotyczy.

W przypadku działań dotyczących infrastruktury lotniskowej należy wykazać, że jest ona zgodna z właściwymi dokumentami potwierdzającymi, że dane lotnisko jest uznane za odpowiedni punkt wojskowy.

## Infrastruktura ochrony zdrowia

Punkt należy wypełnić, jeśli dotyczy.

W opisie należy wskazać, czy:

- projekt jest realizowany wyłącznie w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, a zakres przedmiotowej umowy jest zbieżny z zakresem projektu;

- infrastruktura wytworzona w ramach projektu będzie wykorzystywana wyłącznie na rzecz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz – jeśli to zasadne - do działalności pozaleczniczej polegającej wyłącznie na zapewnieniu bezpieczeństwa w ramach działalności statutowej danego podmiotu leczniczego;

- projekt posiada pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jeśli dotyczy).

Wnioskodawca powinien wykazać zgodność zakresu rzeczowego projektu oraz lokalizacji przedsięwzięcia z OCI. W przypadku gdy OCI została wydana na rzecz innego podmiotu (na przykład organu tworzącego), należy opisać relację między stronami oraz potwierdzić aktualność dokumentu dla opisywanej inwestycji.

## Cyberbezpieczeństwo

Punkt należy wypełnić, jeśli dotyczy.

W tym punkcie należy wykazać, że zaplanowane w projekcie działania w zakresie cyberbezpieczeństwa są w pełni skoordynowane z programami i ustawodawstwem na szczeblu krajowym (programy i ustawodawstwo).

# Szczegółowe warunki dla obszaru wsparcia: drogi wojewódzkie

## Spełnienie unijnych warunków ograniczania ruchu samochodowego w miastach

(podpunkt należy wypełnić wyłącznie w przypadku inwestycji drogowych realizowanych na obszarach miast, z wyłączeniem budowy obwodnic oraz obiektów Park&Ride)

W przypadku projektów drogowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miast, wnioskodawca jest zobowiązany jednoznacznie wykazać, że planowana inwestycja spełnia unijne warunki ograniczania ruchu samochodowego. W tym celu w podpunkcie należy szczegółowo opisać i udowodnić, że projekt:

Nie zakłada zwiększenia przepustowości: należy potwierdzić, że inwestycja ogranicza się wyłącznie do przebudowy/modernizacji istniejących parametrów drogi i nie obejmuje budowy nowych dróg ani zwiększania liczby pasów ruchu czy pojemności istniejących parkingów;

Nie wpłynie na wzrost ruchu kołowego: należy wykazać, że realizacja inwestycji nie przyczyni się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego w obszarze miejskim.

## Powiązanie infrastruktury drogowej poza siecią TEN-T

W przypadku realizacji projektów drogowych położonych poza siecią TEN-T, wnioskodawca jest zobowiązany udowodnić sieciowy charakter inwestycji oraz jej bezpośredni wpływ na poprawę spójności transportowej regionu. W tym celu należy wykazać i uzasadnić, w jaki sposób modernizowany lub budowany odcinek drogi przyczyni się do poprawy dostępności do co najmniej jednego z poniższych elementów:

      - bazowej lub kompleksowej sieci TEN-T: należy opisać przebieg połączenia i wskazać najbliższy węzeł sieci TEN-T, do którego poprawi się dojazd;

      - terenów inwestycyjnych: należy wskazać konkretne strefy aktywności gospodarczej, parki przemysłowe lub technologiczne, których obsługa transportowa zostanie usprawniona;

      - węzłów logistycznych: należy wykazać poprawę dostępności do terminali intermodalnych lub centrów logistycznych i magazynowych zlokalizowanych w obszarze oddziaływania projektu;

      - innych gałęzi zrównoważonego transportu: należy opisać powiązanie drogi z infrastrukturą alternatywną, na przykład zintegrowanymi węzłami przesiadkowymi, stacjami kolejowymi, czy infrastrukturą dla ruchu pieszych i rowerzystów.

Opis musi mieć charakter merytoryczny i odnosić się do realnych uwarunkowań geograficzno-gospodarczych (zaleca się wskazanie odległości, kierunków ciążenia ruchu lub powołanie się na lokalne strategie rozwoju).

## Zagospodarowanie wód opadowych z wykorzystaniem zielonej i niebieskiej infrastruktury

W tym punkcie należy scharakteryzować rozwiązania techniczne i środowiskowe zapewniające retencję oraz podczyszczanie wód opadowych i roztopowych w pasie drogowym. Wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób w projekcie zaplanowano wykorzystanie zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie.

Opis techniczny powinien zawierać informacje o zastosowaniu takich elementów jak:

- rozwiązania błękitno-zielone: na przykład rowy bioretencyjne, ogrody deszczowe, muldy chłonne, pasy zieleni filtrującej, nawierzchnie przepuszczalne czy zbiorniki retencyjno-infiltracyjne obsadzone odpowiednią roślinnością;

- efektywność systemu: należy wskazać, w jaki sposób dobrane rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia i opóźnienia odpływu wód opadowych (retencja) oraz poprawy ich jakości (podczyszczanie u źródła).

Wprowadzenie powyższych rozwiązań jest wymagane wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe. Jeżeli w projekcie nie przewidziano zielonej i niebieskiej infrastruktury (lub jej zakres jest ograniczony), wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w tym miejscu uzasadnienie technologiczne lub przestrzenne (na przykład wykazując brak dostępności gruntu w gęstej zabudowie miejskiej, niekorzystne warunki gruntowo-wodne, czy kolizje z siecią infrastruktury podziemnej uniemożliwiające bezpieczne wykonanie takich obiektów).

## Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

W tym punkcie należy scharakteryzować przewidziane w projekcie rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD). Wnioskodawca powinien opisać zakres zastosowania urządzeń BRD (w tym punktowych elementów odblaskowych i ostrzegawczych) oraz wykazać ich adekwatność do klasy i kategorii drogi. Ponadto należy udowodnić, że aspekty bezpieczeństwa uwzględniono na każdym etapie cyklu życia projektu: od fazy planowania i projektowania, przez realizację robót budowlanych, aż po późniejsze utrzymanie i eksploatację infrastruktury.

# Analiza wariantów

Dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 mln PLN, analizę wariantów należy przygotować na podstawie Rozdziału 5. „Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji” Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

Dla pozostałych projektów obowiązuje metodyka przedstawiona poniżej.

## Analiza wykonalności

Należy przeprowadzić i przedstawić identyfikację możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym. Nie należy identyfikować tych wariantów, które pozostają w sprzeczności z istniejącym stanem prawnym, są niemożliwe do wykonania z przyczyn ekonomiczno-finansowych, istniejących ograniczeń technicznych.

## Analiza popytu

Przedmiotowa analiza ma za zadanie zidentyfikować i ilościowo określić społeczne zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W jej ramach należy uwzględnić bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające między innymi wskaźniki makroekonomiczne i społeczne). Analizę prognozowanego popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją oraz bez inwestycji. Wnioskodawca powinien wykazać, że przeprowadził rzetelną analizę popytu dla projektu i wskazać w jaki sposób wnioski z niej przełożyły się na zakres projektu.

W przypadku projektów o wartości kosztów kwalifikowalnych wynoszącej co najmniej 50 mln PLN w dniu złożenia wniosku, zaleca się by analiza popytu oparta była na danych z Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich (GPR) – najbardziej aktualnego w momencie składania dokumentacji. Wnioskodawca jest zobowiązany precyzyjnie wskazać źródło tych danych, podając w szczególności numery oraz lokalizację punktów pomiarowych, które stanowiły podstawę do sporządzenia prognozy ruchu. Jeżeli Wnioskodawca dysponuje nowszymi, bardziej aktualnymi wynikami pomiarów ruchu dla analizowanego odcinka drogi niż te wynikające z ostatniego GPR, dopuszcza się ich zastosowanie pod warunkiem przedstawienia szczegółowego uzasadnienia merytorycznego.

## Analiza opcji

Należy przedstawić porównanie i ocenę możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności. W niniejszym punkcie analizę w formie opisowej należy przeprowadzić pod kątem dostępnych rozwiązań technologicznych, z podaniem wartości realizacji tych wariantów.

Należy wskazać wariant wybrany do realizacji oraz przedstawić uzasadnienie jego wyboru.

# Analiza finansowa

Dla projektów z innych sektorów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 mln PLN, analizę finansową należy przygotować na podstawie Rozdziału 6. „Analiza finansowa” Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

Dla pozostałych projektów obowiązuje metodyka przedstawiona poniżej.

Analizę finansową należy przeprowadzić w oparciu o metodę DCF, przy uwzględnieniu między innymi:

- analizy skonsolidowanej prowadzonej jednocześnie z punktu widzenia właściciela infrastruktury, jak i podmiotu gospodarczego ją eksploatującego (operatora), w przypadku gdy są oni odrębnymi podmiotami;

- wyłącznie przepływów środków pieniężnych, to jest rzeczywistej kwoty pieniężnej wypłacanej lub otrzymywanej przez dany projekt (niepieniężne pozycje rachunkowe jak amortyzacja nie są ujmowane w przepływach pieniężnych);

- przepływów środków pieniężnych w roku, w którym zostały dokonane i ujęte w okresie odniesienia (metoda kasowa), przy czym wyjątek stanowią nakłady inwestycyjne na realizację projektu poniesione przed pierwszym rokiem okresu odniesienia – należy je uwzględnić w pierwszym roku odniesienia, w wartościach niezdyskontowanych;

- wartości rezydualnej, oszacowanej w oparciu o metodę wyceny wartości aktywów trwałych netto, określoną przy wykorzystaniu metody i okresu amortyzacji zgodnych z polityką rachunkowości wnioskodawcy/operatora;

- wartości pieniądza w czasie przy sumowaniu przepływów finansowych w różnych latach.

Analizę sporządza się przy użyciu metody standardowej lub złożonej. Wybór metody zależy od tego, czy możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów projektu od ogólnego strumienia przychodów Wnioskodawcy oraz czy możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych na realizację projektu od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych Wnioskodawcy. Szczegółowe informacje w zakresie wyboru metody opracowania analizy finansowej przedstawiono w Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (podrozdział 6.5).

Analiza finansowa powinna zostać przeprowadzona w wersji elektronicznej w specjalnie przygotowanych do tego celu arkuszach kalkulacyjnych (format xls), przedstawiających sporządzone analizy zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej:

- „Dane wejściowe”

- „Obliczenia”

- „Trwałość finansowa”

- „Analiza ekonomiczna”

Arkusz kalkulacyjny nie powinien być chroniony, w arkuszu powinny być widoczne (nieukryte) działające formuły, pokazujące powiązania pomiędzy poszczególnymi wielkościami finansowymi. Plik nie może komunikować się na zewnątrz.

Sporządzanie analizy finansowej należy rozpocząć od tabel w arkuszu „Dane wejściowe”, gdzie należy określić wszystkie założenia wykorzystywane podczas obliczeń. Zasadnicze obliczenia należy przeprowadzić z wykorzystaniem formuł w arkuszu „Obliczenia”. Analizę trwałości finansowej należy przeprowadzić za pomocą formuł w arkuszu „Trwałość finansowa”. Arkusz kalkulacyjny można dostosowywać oraz rozbudowywać do swoich potrzeb wynikających ze specyfiki projektu, sektora, wymagań i tym podobne (na przykład: na potrzeby obliczenia zmiany kapitału obrotowego netto należy stworzyć dedykowaną tabelę z odpowiednimi kalkulacjami powiązanymi formułami).

W niniejszym punkcie Studium Wykonalności należy przedstawić zbiorcze zestawienie przyjętych parametrów oraz  najważniejszych wyników otrzymanych z analizy przedstawionej w arkuszu kalkulacyjnym wraz z ich interpretacją zgodnie z instrukcjami poniżej.

## Założenia

- wskaźniki makroekonomiczne – należy korzystać z danych makroekonomicznych zawartych w aktualnych wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw;

- ceny stałe – w analizach należy stosować ceny stałe, to jest nieuwzględniające wpływu inflacji;

- stopa dyskontowa – dla analiz prowadzonych w cenach stałych należy stosować stopę dyskontową na poziomie 4%;

- podatek VAT – analizy należy sporządzić w:

  - cenach netto (bez VAT) w przypadku, gdy podatek VAT podlega (lub może potencjalnie podlegać) odliczeniu lub

  - w cenach brutto (wraz z VAT), gdy VAT nie podlega odliczeniu. VAT należy wyodrębnić jako osobną pozycję analizy finansowej;

- okres odniesienia (horyzont czasowy) – okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych w projekcie, uwzględniający zarówno okres realizacji projektu, jak i okres po jego ukończeniu, to jest fazę inwestycyjną i operacyjną. Rokiem bazowym w analizie finansowej powinien być założony w analizie rok rozpoczęcia realizacji projektu (na przykład rok rozpoczęcia robót budowlanych). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek o dofinansowanie został sporządzony na etapie, gdy realizacja projektu została już rozpoczęta. Wówczas rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Prac przygotowawczych (na przykład: prac geodezyjnych lub uzyskania zezwoleń, czy przeprowadzenia studiów wykonalności) nie uznaje się za rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.

Okres odniesienia zastosowany w analizach powinien odzwierciedlać ekonomiczny okres użytkowania projektu, a więc odpowiadać oczekiwanemu czasowi, w którym projekt pozostaje użyteczny (to znaczy zdolny do dostarczania dóbr/usług).

W celu zachowania porównywalności projektów należy przyjąć 25-letni okres odniesienia.

- podatki bezpośrednie - mogą zostać uwzględnione w analizie finansowej jako koszty, o ile stanowią one faktyczny koszt operacyjny ponoszony w związku z funkcjonowaniem projektu oraz istnieje możliwość ich skwantyfikowania. Niezależnie od powyższego, podatki bezpośrednie należy każdorazowo uwzględnić jako koszty w ramach analizy trwałości finansowej. Zasadność wskazania podatków bezpośrednich (na przykład: podatku od nieruchomości) jako przychodów projektu należy poddać pogłębionej analizie, uwzględniającej specyfikę danego projektu (na przykład: wpływ z tytułu podatku może zostać uznany za przychód projektu, jeżeli konieczność wniesienia tej opłaty jest bezpośrednio związana z realizacją projektu lub usługami dostarczanymi przez projekt);

- amortyzacja – metoda oraz okres amortyzacji dla każdego typu aktywa powinny być zgodne z polityką rachunkowości Wnioskodawcy.  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji. W kalkulacji amortyzacji należy uwzględnić terminy realizacji (rozpoczęcia i zakończenia) danego zadania/projektu określone we wniosku o dofinansowanie;

- wartość dofinansowania projektu z funduszy UE – może zostać uwzględniona tylko w ramach analizy trwałości finansowej projektu.

## Nakłady inwestycyjne projektu i wydatki kwalifikowalne

W niniejszym punkcie Studium należy omówić przyjętą metodykę oraz założenia dla określenia wartości nakładów inwestycyjnych projektu oraz podać źródło informacji o nich (na przykład: kosztorysy inwestorskie, szacunki Wnioskodawcy). Ponadto należy uzasadnić wybór najbardziej efektywnej metody finansowania nakładów (zakup, amortyzacja, leasing i tym podobne) uwzględniając okres realizacji, przedmiot i cel danego projektu.

W przypadku uwzględnienia w analizach nakładów odtworzeniowych, tutaj należy uzasadnić konieczność ich ponoszenia w projekcie, a także wskazać podstawę ich prognozowania.

Natomiast wartości nakładów inwestycyjnych należy przedstawić z zachowaniem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie w arkuszu „Dane wejściowe” w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

## Przychody operacyjne projektu

W niniejszym punkcie Studium należy krótko opisać zidentyfikowane źródła przychodów projektu oraz opisać założenia przyjęte do szacowania ich wielkości w okresie odniesienia.

Szacowanie przychodów operacyjnych należy przedstawić (w zależności od charakteru projektu) w podziale na rodzaj produktów/usług/towarów lub grupy odbiorców. Obliczony poziom przychodów musi wynikać wprost z planowanej ilości świadczonych usług oraz wysokości przyjętych opłat.

W analizie finansowej projektu, na potrzeby obliczenia efektywności finansowej projektu, powinny być uwzględniane wyłącznie przychody pochodzące z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników lub określone instytucje za towary lub usługi zapewniane przez dany projekt.

Właściwym do uwzględniania wszystkich źródeł przychodów etapem analizy finansowej jest etap analizy trwałości finansowej projektu.

## Koszty operacyjne projektu

Szacowanie kosztów eksploatacji (operacyjnych) należy przeprowadzić w arkuszu kalkulacyjnym według układu rodzajowego kosztów z uprzednim określeniem założeń w niniejszej części Studium. W razie braku danych należy korzystać z ostatniego dostępnego okresu lub wiedzy konsultantów i danych rynkowych. Kluczowe jest podanie źródła informacji. Szacowanie kosztów należy odnosić do cen rynkowych i przyjętej koncepcji technicznej.

Proszę opisać poszczególne koszty w odniesieniu do zgłoszonego projektu:

- amortyzacja;

- usługi obce;

- zużycie materiałów i energii;

- wynagrodzenia;

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia;

- podatki i opłaty;

- pozostałe koszty rodzajowe.

Po stronie kosztów operacyjnych powinny zostać uwzględnione również oszczędności kosztów operacyjnych (działalności), czyli spadku poziomu kosztów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem infrastruktury powstałej w skutek realizacji projektu. W niniejszym punkcie należy opisać sposób i podstawę szacowania oszczędności.

## Wskaźniki efektywności finansowej

Zgodnie z artykułem 73 ustępem 2 literą c Rozporządzenia 2021/1060, projekty wybrane do wsparcia powinny charakteryzować się najkorzystniejszą relacją między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i celami, które mają być osiągnięte w wyniku ich realizacji.

W celu oceny tego warunku w arkuszu obliczeniowym należy obliczyć następujące wskaźniki:

- finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C),

- finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C),

a w niniejszej części opisowej Studium krótko skomentować otrzymane wyniki.

Powyższe wskaźniki obrazują zdolność wpływów z projektu do pokrycia wydatków z nim związanych, stąd obejmują wyłącznie wartości dotyczące samego projektu. Jako wpływy projektu przyjmuje się przychody operacyjne oraz wartość rezydualną. Nakłady inwestycyjne należy wykazać zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku poniesienia pierwszych nakładów w innym roku niż rok złożenia wniosku o dofinansowanie, należy dyskontować przepływy od roku następnego po roku poniesienia pierwszych nakładów (to jest rok poniesienia pierwszych nakładów powinien być dyskontowany współczynnikiem 1).

## Trwałość finansowa

Zgodnie z artykułem 73 ustępem 2 literą d Rozporządzenia 2021/1060 analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że Wnioskodawca dysponuje niezbędnymi zasobami, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji realizowanej w ramach projektu zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym.

W arkuszu obliczeniowym należy przedstawić analizę zasobów finansowych projektu polegającą na zbadaniu w przyjętym okresie odniesienia stanu środków pieniężnych na koniec poszczególnych okresów z uwzględnieniem dofinansowania projektu z funduszy UE, a w niniejszej części opisowej Studium krótko skomentować analizę.

Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli stan środków pieniężnych jest większy bądź równy zeru we wszystkich latach objętych analizą – czyli projekt ma zapewnioną płynność finansową.

Należy przygotować projekcję wielkości finansowych obejmujących:

- analizę zasobów finansowych projektu. Weryfikacja trwałości finansowej projektu polega na zbadaniu salda niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt z uwzględnienie dofinansowania projektu z funduszy UE. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach objętych analizą.

- analizę sytuacji finansowej Wnioskodawcy/Operatora/ Partnera. Weryfikacja polega na zbadaniu trwałości finansowej Wnioskodawcy/Operatora/ Partnera z projektem. Analiza przepływów pieniężnych powinna wykazać, że Wnioskodawca/Operator/ Partner z projektem ma dodatnie roczne saldo skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą.

Szczególne podejście w ramach analizy finansowej, stosowane jest w przypadku projektów realizowanych w systemie kilku podmiotów. W przypadku analizowania projektu, w którego realizację zaangażowany jest więcej niż jeden podmiot, rekomendowane jest przeprowadzenie analizy dla projektu oddzielnie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów, a następnie sporządzenie analizy skonsolidowanej (to znaczy ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między nimi, związanych z realizacją projektu). Dla potrzeb dalszych analiz (analizy ekonomicznej oraz analizy ryzyka i wrażliwości) należy wykorzystywać wyniki analizy skonsolidowanej.

# Analiza ekonomiczna (Analiza kosztów i korzyści)

W przypadku projektów inwestycyjnych, których wartość kosztów kwalifikowalnych w dniu złożenia wniosku wynosi co najmniej 50 mln PLN, wymagane jest przeprowadzenie pełnej analizy kosztów i korzyści (analizy ekonomicznej) zgodnie z podręcznikiem „Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa”. Obliczenia należy wykonać w dedykowanym arkuszu kalkulacyjnym „Analiza ekonomiczna”.

Przygotowując analizę ekonomiczną, zaleca się korzystanie z danych o natężeniu ruchu pozyskanych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich (najbardziej aktualnego w dacie składania wniosku).

Do celów obliczeniowych dopuszcza się stosowanie kosztów użytkowników i środowiska oszacowanych zgodnie z metodologią „Niebieskiej Księgi. Infrastruktura drogowa” lub zastosowanie aktualnych tabel kosztów jednostkowych, udostępnionych na stronie internetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT): https://www.cupt.gov.pl/strefa-beneficjenta/wdrazanie-projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/narzedzia/tablice-kosztow-jednostkowych-do-wykorzystania-w-analizach-kosztow-i-korzysci/

W niniejszym punkcie należy przedstawić informacje obrazujące wpływ projektu na wygenerowanie szeroko rozumianych korzyści społeczno-gospodarczych i środowiskowych, obejmujących w szczególności redukcję kosztów:

  - eksploatacji pojazdów

  - czasu w przewozach pasażerskich i towarowych

  - wypadków drogowych

  - emisji toksycznych składników spalin oraz gazów cieplarnianych

  - zmian klimatu

  - hałasu

Wysokość wskazanych wyżej korzyści musi wprost wynikać z przeprowadzonej analizy ekonomicznej, a ich wartości powinny być całkowicie spójne z częścią obliczeniową Studium Wykonalności.

Dla pozostałych projektów (o wartości kosztów kwalifikowalnych poniżej 50 mln PLN) obowiązuje uproszczona metodyka opisana poniżej:

Analizę ekonomiczną należy przedstawić w formie opisowej. W niniejszym punkcie wnioskodawca jest zobowiązany zidentyfikować, wymienić oraz merytorycznie skomentować kluczowe efekty społeczno-gospodarcze i środowiskowe, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji inwestycji.

# Analiza wrażliwości i ryzyka

Analizę wrażliwości i ryzyka jest obligatoryjnym elementem Studium Wykonalności dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 mln PLN. Należy ją przygotować w oparciu o Rozdział 8. „Analiza ryzyka i analiza wrażliwości” Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.