Załącznik numer 4 do Regulaminu wyboru

projektów dla naboru FEWP.02.10-IZ.00-001/26

Tytuł Projektu:

Wnioskodawca:

Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności

Działanie FEWP.02.10 Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń

Typ projektu: Poprawa efektywności zarządzania zasobami przyrody, w tym także podlegającymi prawnej ochronie poprzez:
a)	opracowanie, aktualizację i wdrażanie dokumentów strategicznych, planistycznych dla obszarów chronionych, w tym w zakresie zasobów wodnych  w ramach ograniczonego zakresu;

b) ochronę i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ekosystemów oraz populacji zagrożonych gatunków na podlegających ochronie obszarach cennych przyrodniczo oraz poza nimi.

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Autor Studium: imię, nazwisko, firma/instytucja

Kontakt: e-mail, telefon

SW.FEWP.02.10.01

Poznań, kwiecień 2026 roku

Studium Wykonalności jest dokumentem, w którym przeprowadza się pogłębioną ocenę i analizę potencjału projektu. Ma ono wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, a także ocenę szans jego powodzenia.

Celem Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności, zwanej dalej Instrukcją, jest ujednolicenie sposobu przygotowania Studium Wykonalności dla projektów przez wszystkie podmioty ubiegające się o wsparcie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach Działania FEWP.02.10 Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń.

Przygotowując Studium Wykonalności należy mieć na uwadze następujące zasady:

- Dane przedstawione w Studium Wykonalności powinny być zgodne z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

- Studium Wykonalności musi być aktualne na dzień składania wniosku.

- Studium Wykonalności musi być zgodne z:

  - Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;

  - Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;

  - Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027;

  - Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;

  - Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej, grudzień 2014 (Przewodnik AKK);

  - Vademecum analizy ekonomicznej (Economic Appraisal Vademecum 2021-2027), Komisji Europejskiej, wrzesień 2021 (Vademecum AE).

- Należy wskazać wszystkie źródła pozyskania danych (zarówno liczbowych, jak i nieliczbowych) oraz okres, którego dotyczą. Dane muszą być wiarygodne i realne. Dane statystyczne powinny być nie starsze niż 2 lata.

Instytucja Zarządzająca zaleca, aby sporządzać Studium Wykonalności zgodnie z przedstawionym schematem. Strona tytułowa powinna zawierać tytuł projektu, nazwę Wnioskodawcy, nazwę Działania i właściwy typ projektu wynikający z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, imię i nazwisko autora Studium Wykonalności oraz jego dane kontaktowe. Przy wypełnianiu dokumentu należy usunąć opisy stanowiące wskazówki do poszczególnych pozycji Studium Wykonalności. Dodatkowo należy unikać nadmiernego rozbudowywania opisów i podawania informacji zbędnych dla oceny wykonalności projektu. Informacje powinny być konkretne i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi.

Wszystkie podmioty zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 powinny zapoznać się z regulacjami unijnymi oraz krajowymi, w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych.

Integralną częścią Studium Wykonalności jest załącznik w formie arkusza kalkulacyjnego (w formacie przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą), służący przedstawieniu analizy finansowej. Arkusz zawiera formuły i powiązania ułatwiające przeprowadzenie obliczeń, z których należy korzystać.

Spis treści

1.	Identyfikacja projektu i opis celów projektu	6

1.1.	Cele projektu	6

1.2.	Identyfikacja projektu	6

1.3.	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu	6

2.	Analiza zdolności finansowo-organizacyjnej Wnioskodawcy	7

3.	Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie	7

4.	Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi	8

4.1.	Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP)	8

4.2.	Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON)	10

5.	Zgodność projektu z kryteriami oceny – zasady ogólne	11

5.1.	Zgodność z otoczeniem prawnym	11

5.2.	Ciągłość i spójność podejmowanych działań	11

5.3.	Partnerstwo w realizacji projektu	12

5.4.	Partnerstwo terytorialne	12

5.5.	Obszar strategicznej interwencji – obszar zagrożony trwałą marginalizacją	13

6.	Zgodność projektu z kryteriami oceny – tylko dla typów projektów a)	13

6.1.	Ranga obszaru	13

6.2.	Kompleksowość projektu	14

6.3.	Pilność realizacji projektu	14

7.	Zgodność projektu z kryteriami oceny – tylko dla typu projektów b)	15

7.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona siedlisk	15

7.2.	Działania ochronne zawarte w planie ochrony dla obszaru chronionego	15

7.3.	Wpływ projektu na poprawę stanu gatunków i siedlisk	15

7.4.	Wpływ projektu na zwiększenie świadomości społecznej	16

7.5. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury	17

8.	Analiza wariantów	17

8.1.	Analiza wykonalności	18

8.2.	Analiza popytu	18

8.3.	Analiza opcji	18

9.	Analiza finansowa	18

9.1.	Założenia	20

9.2.	Nakłady inwestycyjne projektu i wydatki kwalifikowalne	21

9.3.	Przychody operacyjne projektu	21

9.4.	Koszty operacyjne projektu	21

9.5.	Wskaźniki efektywności finansowej	22

9.6.	Trwałość finansowa	22

10.	Analiza ekonomiczna	23

11.	Analiza wrażliwości i ryzyka	23

# Identyfikacja projektu i opis celów projektu

## Cele projektu

Należy przedstawić od jednego do kilku realnych i konkretnych celów. Cele projektu powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu.

Cele projektu powinny:

- jasno wskazywać, jakie korzyści społeczno-gospodarcze można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu,

- być logicznie powiązane ze sobą (w przypadku gdy w ramach projektu realizowanych jest jednocześnie kilka celów),

- na tyle, na ile to możliwe należy je skwantyfikować, poprzez określenie wartości bazowych i docelowych oraz metodę pomiaru poziomu ich osiągnięcia,

- być logicznie powiązane z celami realizacji danego priorytetu i działania Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w ramach którego złożony został wniosek o dofinansowanie.

## Identyfikacja projektu

Identyfikacja projektu musi zawierać zwięzłą i jednoznaczną informację na temat całościowej koncepcji i logicznych ram projektu. Należy zatem uwzględnić w niej następujące kwestie:

- zarys i ogólny charakter projektu (to jest prezentację projektu jako przedmiotu przedsięwzięcia wraz z opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, całkowitym kosztem inwestycji, w tym całkowitym kosztem kwalifikowalnym, lokalizacją i tak dalej),

- analizę projektu w kontekście całego układu infrastruktury i/lub system zarządzania zasobami przyrody na danym obszarze. Opis powinien przedstawiać funkcjonalne i rzeczowe powiązania między projektem a istniejącą infrastrukturą i/lub elementami systemu zarządzania zasobami przyrody.

Projekt musi stanowić samodzielną (pod kątem operacyjności) jednostkę analizy. Oznacza to, że obejmuje on zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury i/lub dokumentacji.

## Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Należy wskazać czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby Wnioskodawcy, czy planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy, czy planowane działania umożliwią realizację projektu, czy potrzeby Wnioskodawcy wynikają ze szczegółowej analizy.

Przedstawiony opis powinien również zawierać krótką charakterystykę obszaru, na którym będzie realizowany projekt, w tym przede wszystkim oddziaływanie planowanej inwestycji na społeczność lokalną/regionalną, otoczenie gospodarcze i tym podobne.

# Analiza zdolności finansowo-organizacyjnej Wnioskodawcy

Należy wykazać, że Wnioskodawca jest odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym, w tym:

- wskazać zagwarantowane źródła i mechanizmy finansowania zadań,

- przedstawić opis zdolności finansowo-organizacyjnej, w szczególności w zakresie potencjału technicznego, kadrowego i finansowego niezbędnego do utrzymania efektów realizacji projektu w okresie trwałości, tak aby było możliwe zapewnienie w tym okresie świadczenie usług na poziomie nie niższym niż zrealizowany w projekcie,

- wskazać podmioty odpowiedzialne za utrzymanie trwałości projektu oraz rolę, jaką pełnią w organizacjach (trwałość projektu musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. W przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami).

Jeśli Wnioskodawca przewidział w ramach projektu zawiązanie współpracy partnerskiej powinien w tym punkcie przedstawić potencjał poszczególnych partnerów do skutecznej realizacji przypisanych im zadań w projekcie na każdym etapie jego realizacji.

Partnerem jest podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie projektu, wnoszący do planowanej inwestycji zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe, realizujący projekt wspólnie z Wnioskodawcą i innymi partnerami.

# Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie

Należy zbadać i określić, czy planowane wsparcie stanowi pomoc publiczną w rozumieniu artykułu 107 ustęp 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a Wnioskodawca jest traktowany jako przedsiębiorca, o którym mowa w przytoczonym artykule. Pojęcie „przedsiębiorstwa” zdefiniowane jest w artykule 1 załącznika 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu artykułu 107 i 108 Traktatu. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, „za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.”

Zgodnie z przepisem artykułu 107 ustęp 1 TFUE, wsparcie finansowe dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

- Udzielane jest ono z budżetu państwa lub z innych środków publicznych,

- Przedsiębiorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

- Ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),

- Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

# Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi

## Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP)

Należy wykazać zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 roku.

Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 roku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Ocena zgodności projektu z KPP odbywa się na podstawie Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności załącznika numer III.

W celu potwierdzenia zgodności projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej należy odpowiedzieć na poniższe pytania, które stanowią ogólne wskazówki:

Kwestie ogólne: Których praw podstawowych dotyczy projekt? Czy przedmiotowe prawa stanowią prawa absolutne (które nie podlegają żadnym ograniczeniom, na przykład: godność człowieka)? Czy działania przewidziane w projekcie mają zarówno korzystny, jak i niekorzystny wpływ w zależności od praw podstawowych, których dotyczą (na przykład: niekorzystny wpływ na wolność słowa i korzystny wpływ na prawo własności intelektualnej)?

Godność: Czy projekt ma wpływ na godność człowieka, prawo do życia lub prawo do integralności osoby? Czy projekt dotyczy kwestii (bio)etycznych (klonowanie, wykorzystanie organizmu ludzkiego lub jego części dla zysku finansowego, badania/testy genetyczne, wykorzystanie informacji genetycznych)? Czy realizacja projektu pociągnie za sobą ryzyko nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania? Czy projekt będzie miał wpływ pod względem pracy przymusowej lub handlu ludźmi?

Osoby prywatne, życie prywatne i rodzinne, wolność sumienia i wolność słowa: Czy projekt ma wpływ na:

    - prawo do wolności osób prywatnych?,

    - prawo do prywatności życia prywatnego (w tym domu i wysyłanych i odbieranych informacji)?,

    - prawo osoby prywatnej do swobodnego przemieszczania się na terenie UE?,

    - prawo do zawarcia małżeństwa i na prawo do założenia rodziny lub na prawną, gospodarczą i społeczną ochronę rodziny?,

    - wolność myśli, sumienia i religii?,

    - wolność wypowiedzi i informacji?,

    - na wolność zrzeszania się i zgromadzeń?,

    - na wolność sztuk i nauk?

Dane osobowe: Czy projekt wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych? Kto przetwarza dane osobowe i w jakich celach? Czy zagwarantowane są prawa osoby prywatnej do dostępu, poprawiania i sprzeciwu? Czy operacje przetwarzania danych zgłoszono właściwemu organowi? Czy łańcuchy przetwarzania/przesyłania danych obejmują także przesyły międzynarodowe i jeżeli tak, czy istnieją jakiekolwiek szczegółowe gwarancje w zakresie przesyłów międzynarodowych? Czy zapewniono bezpieczeństwo operacji przetwarzania danych z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia? Czy przewidziano jakiekolwiek gwarancje, aby ewentualna ingerencja w prawo do ochrony danych była proporcjonalna i konieczna? Czy wdrożono odpowiednie/szczególne mechanizmy przeglądu i nadzoru?

Azyl i ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji: Czy projekt ma wpływ na prawo do azylu i czy gwarantuje zakaz wydalenia lub ekstradycji zbiorowej osób prywatnych do państw, w których istnieje poważne ryzyko, że te osoby mogą być poddane karze śmierci, torturom lub poniżającemu traktowaniu?

Prawa własności i prawo do prowadzenia działalności gospodarczej: Czy projekt ma wpływ na prawa własności (prawo do ziemi, do posiadania majątku ruchomego i wartości niematerialnych i prawnych)? Czy ograniczone są prawa do kupna, sprzedaży lub użytkowania nieruchomości? Jeżeli tak, czy nastąpi zupełna utrata nieruchomości? Jeżeli tak, jakie są uzasadnienia i mechanizmy kompensacyjne? Czy projekt ma wpływ na wolność prowadzenia działalności gospodarczej lub nakłada dodatkowe wymogi, które zwiększają koszty transakcji dla podmiotów gospodarczych, których dotyczy?

Równouprawnienie płci, równe traktowanie i równość szans, niedyskryminacja i prawa osób niepełnosprawnych: Czy projekt chroni zasadę równości wobec prawa i czy może mieć ono bezpośredni lub pośredni wpływ na zasadę niedyskryminacji, równego traktowania, równouprawnienia płci i równych szans dla wszystkich? Czy projekt ma inny (bezpośredni lub pośredni) wpływ na kobiety i na mężczyzn? W jaki sposób projekt promuje równość kobiet i mężczyzn? W jaki sposób projekt pociąga za sobą jakiekolwiek różnice w bezpośrednim traktowaniu grup ludzi lub osób ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną? Czy projekt może prowadzić do dyskryminacji pośredniej? Czy w ramach projektu zapewnia się poszanowanie praw osób niepełnosprawnych zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych? W jaki sposób? (zobacz http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0048)

Prawa dziecka: Czy projekt wzmacnia lub ogranicza prawa dziecka (lub grupy dzieci)? Jakie jest uzasadnienie ewentualnego ograniczenia? Czy projekt uwzględnia zasadę nadrzędnego interesu dziecka? Czy projekt pomaga w propagowaniu ochrony praw dziecka? Jeżeli tak, czy uwzględnia również prawa i zasady określone w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka? Jeżeli tak, jakich artykułów może dotyczyć? W jaki sposób w ramach projektu promuje się zasady przewodnie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka? Czy projekt narusza którąkolwiek z zasad przewodnich Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka? Jakie kroki podjęto, by poprawić sytuację lub zrekompensować wszelkie niekorzystne skutki, jakie może wywrzeć ? Czy poszanowano prawo dziecka do bycia wysłuchanym we wszystkich sprawach, które jego dotyczą? Czy projekt przyczynia się do promocji wymiarów sprawiedliwości przyjaznych dziecku, dostosowanych do potrzeb, wieku i dojrzałości dziecka?

Dobra administracja/ skuteczne środki odwoławcze/wymiar sprawiedliwości: Czy stosowane procedury administracyjne będą bardziej obciążające? Czy procedury zagwarantują prawo do bycia wysłuchanym, prawo dostępu do akt z należytym uwzględnieniem tajemnicy zawodowej i handlowej, jak również obowiązek uzasadnienia decyzji przez organy administracji? Czy projekt ma wpływ na dostęp osoby prywatnej do wymiaru sprawiedliwości? Jeżeli projekt ma wpływ na prawa i wolności gwarantowane przez prawo Unii, czy przewiduje on prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem? Jeżeli projekt dotyczy prawa karnego lub przewiduje sankcje z zakresu prawa karnego, czy obejmuje on zapewnione gwarancje w zakresie domniemania niewinności i prawa do obrony, zasad legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary, a także zakazu ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary?

Solidarność i prawa pracowników: Czy w ramach projektu poszanowane są prawa pracowników, takie jak: prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa; prawo do rokowań i działań zbiorowych; prawo dostępu do pośrednictwa pracy; ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy; należyte i sprawiedliwe warunki pracy; zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy; oraz prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego i do usług społecznych?

Ochrona środowiska: Czy projekt przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz poprawy jakości środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju?

  - Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON)

Należy wykazać zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i Wnioskodawcy. Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.

# Zgodność projektu z kryteriami oceny – zasady ogólne

## Zgodność z otoczeniem prawnym

W niniejszym punkcie należy dowieść pełnej wykonalności projektu w kontekście obowiązującego porządku prawnego. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych analiz potwierdzających, że planowane przedsięwzięcie oraz usługi nim objęte mogą zostać zrealizowane zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi i unijnymi.

Wykazanie gotowości do realizacji projektu musi obejmować potwierdzenie zgodności z następującymi aktami prawnymi (wraz z ich późniejszymi zmianami):

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ochrona przyrody i zwierząt: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego [...].

Prawo ochrony środowiska: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Gospodarka wodna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Analiza musi dodatkowo potwierdzać spójność podejmowanych działań z prawodawstwem wspólnotowym oraz dokumentami strategicznymi Unii Europejskiej:

- Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE);

- Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG);

- Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE);

- Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030.

Wnioskodawca powinien uwzględnić nie tylko fakt obowiązywania powyższych aktów, ale przede wszystkim opisać specyficzne mechanizmy i procedury (na przykład: uzyskane decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne), które gwarantują legalność realizacji inwestycji w danym otoczeniu prawnym.

## Ciągłość i spójność podejmowanych działań

Należy wykazać, w jaki sposób planowany projekt wpisuje się w dotychczasową strategię ochrony danego obszaru lub gatunku. Należy scharakteryzować relację projektowanych zadań do działań zrealizowanych w przeszłości lub prowadzonych obecnie, a także opisać wykorzystanie dostępnej dokumentacji i wyników inwentaryzacji przyrodniczych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia charakteru projektu: jako działanie nowe lub jako działanie stanowiące kontynuację dotychczasowych interwencji na danym terenie.

- Jeśli projekt jest kontynuacją: należy wykazać, jak uzupełnia poprzednie prace i dlaczego dzięki temu całość będzie skuteczniejsza (efekt synergii). Kluczowe jest wykazanie, że projekt nie powiela zakresu dotychczasowych interwencji, lecz stanowi ich niezbędne uzupełnienie lub kontynuację, gwarantującą wysoką efektywność ochrony.

- Jeśli projekt jest działaniem nowym: należy przy tym wykazać, że planowane w projekcie działania nie są powiązane z wcześniej realizowanymi zadaniami dotyczącymi przedmiotu interwencji objętej zakresem projektu. Następnie należy uzasadnić, dlaczego właśnie teraz projekt jest potrzebny i w jaki sposób wykorzystuje on aktualne wyniki badań / inwentaryzacji.

- Jeśli na terenie realizacji projektu prowadzono już prace, a nowe działania dublują się z dotychczasowym zakresem interwencji, należy precyzyjnie wskazać, które elementy są powielone, a które stanowią faktyczne uzupełnienie, kontynuację lub zupełnie nowy etap prac. Należy przy tym uzasadnić przyjęty zakres działań (na przykład koniecznością wdrożenia rekomendacji, usunięciem działań nieuzasadnionych).

## Partnerstwo w realizacji projektu

Należy wykazać, czy Wnioskodawca przewidział zawiązanie w ramach projektu partnerskiej współpracy i wymiany doświadczeń z innym podmiotem/podmiotami mającej na celu zwiększenie efektywności zaplanowanych działań (na przykład: współpraca z jednostką naukową czy innym podmiotem mogącym wnieść istotny wkład w podniesienie skuteczności działań realizowanych w ramach projektu). Wnioskodawca powinien przedstawić potencjał poszczególnych partnerów do skutecznej realizacji przypisanych im zadań w projekcie, podział zadań w ramach partnerstwa na każdym etapie realizacji projektu.

W opisie należy również wskazać czy na etapie sporządzania koncepcji projektu przeprowadzone zostały szerokie konsultacje społeczne z udziałem instytucji lub organizacji odpowiedzialnych za ochronę obszaru / zarządzające obszarem lub jego częściami. Należy również opisać uczestników konsultacji, na przykład: inne grupy interesu, rozumiane jako osoby, które w rozmaity sposób korzystają z obszaru poddanego ochronie, to jest: mieszkańcy obszaru i jego okolicy, rolnicy, właściciele lasów, myśliwi, rybacy, wędkarze, turyści odwiedzający obszar; lokalne władze; przedstawiciele  organizacji pozarządowych/ instytucji zarządzających obszarem, przedstawiciele administracji państwowej; eksperci / specjaliści - posiadający doświadczenie i naukową wiedzę ekologiczną, niezbędne do trafnego określenia celów ochrony.

## Partnerstwo terytorialne

Należy wskazać, czy projekt realizowany jest w partnerstwie, z wykorzystaniem takich form jak porozumienie terytorialne, porozumienia zawarte w ramach Centrum Wsparcia Doradczego, inne instrumenty terytorialne (IIT) i formy porozumień partnerskich.  W przypadku gdy projekt jest przeprowadzany w partnerstwie, w opisie należy uzasadnić, że jego  realizacja prowadzi do promocji i wzmocnienia potrzeby współpracy i podejmowania wspólnych, zintegrowanych, długotrwałych działań. W tym punkcie Wnioskodawca powinien przedstawić potencjał poszczególnych partnerów do skutecznej realizacji przypisanych im zadań w projekcie, podział zadań w ramach partnerstwa na każdym etapie realizacji projektu, wpływ partnerstwa w projekcie na jego ponadlokalne oddziaływanie. Należy zachować spójność z Wnioskiem o dofinansowanie.

## Obszar strategicznej interwencji – obszar zagrożony trwałą marginalizacją

Należy wskazać, czy projekt realizowany jest na obszarze strategicznej interwencji – obszarze zagrożonym trwałą marginalizacją, zidentyfikowanym na poziomie krajowym (w KSRR) oraz / lub na poziomie regionalnym. Jeśli tak, w opisie należy uzasadnić, czy realizacja projektu na tym obszarze pozwoli na zwiększenie jego szans rozwojowych oraz będzie prowadzić do wzmocnienia spójności województwa i konkurencyjności regionu. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją cechuje koncentracja czynników społeczno-gospodarczych negatywnie wpływających na dynamikę ich rozwoju, wymagających kompleksowego podejścia w procesie wyprowadzania ze stanu kryzysowego.

# Zgodność projektu z kryteriami oceny – tylko dla typów projektów a)

## Ranga obszaru

Należy wskazać i opisać formy ochrony przyrody, które znajdują się na terenie którego dotyczą  działania przewidziane w projekcie.

Wnioskodawca powinien w sposób jednoznaczny określić rangę obszaru, podając następujące dane:

- Typ formy ochrony przyrody: wskazanie, czy działania projektowe realizowane są na terenie rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego czy obszaru Natura 2000.

- Nazwa i identyfikator obszaru: podanie pełnej nazwy jednostki (na przykład: Rezerwat Przyrody „X”, Park Krajobrazowy „Y”) oraz, w przypadku obszarów Natura 2000, unikalnego kodu obszaru (np. PLH000000).

- Lokalizacja działań: opis wskazujący, czy projekt jest realizowany w całości, czy w części na danym obszarze chronionym, wraz z odniesieniem do konkretnych zadań projektowych przypisanych do danej lokalizacji.

- Podstawa prawna powołania: krótkie przywołanie aktu prawnego (zarządzenia, rozporządzenia lub uchwały), na mocy którego dany obszar funkcjonuje.

W przypadku projektów wieloobszarowych należy wyraźnie zaznaczyć, która część działań przypada na dany teren chroniony.

## Kompleksowość projektu

W niniejszym punkcie wnioskodawca jest zobowiązany do szczegółowego opisania zakresu rzeczowego projektu w odniesieniu do liczby planowanych do realizacji dokumentów planistycznych.

Wnioskodawca powinien przedstawić wykaz wszystkich planów (na przykład: planów ochrony, planów zadań ochronnych, operatów lub innych dokumentów o charakterze planistycznym), których opracowanie lub wdrożenie stanowi element składowy projektu. Dla każdego wskazanego planu należy podać:

- Pełną nazwę dokumentu – zgodną z nomenklaturą przyjętą w obowiązujących przepisach lub dokumentacji technicznej.

- Status planu w projekcie – wskazanie, czy projekt zakłada sporządzenie nowego dokumentu, aktualizację istniejącego, czy też pełne wdrożenie zapisów już obowiązującego planu.

- Uzasadnienie powiązania z celami projektu – krótki opis, w jaki sposób dany plan przyczynia się do osiągnięcia zakładanych rezultatów (np. poprawy stanu ochrony ekosystemów).

- Podstawę prawną lub merytoryczną – wskazanie konkretnego przepisu ustawy lub rozporządzenia, na podstawie którego dany plan jest realizowany (jeśli dotyczy).

Informacje te powinny być spójne z danymi zawartymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz opisem zadań w projekcie.

## Pilność realizacji projektu

Należy wskazać i uzasadnić konieczność niezwłocznego przystąpienia do prac nad dokumentacją planistyczną. Należy przedstawić stopień zagrożenia dla przedmiotów ochrony oraz wpływ czynników zewnętrznych na dany obszar, gatunek lub siedlisko. Opis powinien również zawierać informacje o konieczności wykonania dokumentacji ze względu na uwarunkowania prawne.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia analizy sytuacji przyrodniczej i prawnej, uwzględniając następujące aspekty:

- Ryzyko pogorszenia stanu ochrony: opis potencjalnych negatywnych skutków braku planu ochrony, takich jak degradacja warunków siedliskowych lub spadek liczebności populacji na objętych projektem stanowiskach.

- Presja zewnętrzna: wskazanie konkretnych zagrożeń o charakterze antropogenicznym lub inwestycyjnym (na przykład: planowana infrastruktura, intensyfikacja zabudowy w otoczeniu), które wymagają pilnego uregulowania zasad ochrony w formie dokumentu planistycznego.

- Uwarunkowania formalno-prawne: informacja o terminach wynikających bezpośrednio z przepisów prawa (ustawowy obowiązek opracowania dokumentu).

Uzasadnienie dla 1 lub 2 punktów powinno być poparte konkretnymi danymi monitoringowymi, opracowaniami naukowymi lub podobnymi dokumentami.

# Zgodność projektu z kryteriami oceny – tylko dla typu projektów b)

## Ochrona gatunkowa oraz ochrona siedlisk

W ramach punktu należy przedstawić działania ukierunkowane na ochronę gatunkową zwierząt, roślin i grzybów oraz ochronę siedlisk przyrodniczych.

Wnioskodawca powinien jednoznacznie wskazać, jakie konkretne gatunki lub siedliska są przedmiotem interwencji w projekcie. Opis musi zawierać:

1. Pełne nazwy gatunków/siedlisk (w języku polskim i łacińskim).

2. Wskazanie statusu ochrony (ochrona ścisła/częściowa lub siedlisko priorytetowe/ niepriorytetowe) wraz z odniesieniem do konkretnego rozporządzenia wymienionego poniżej:

a) Zwierzęta: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2380).

b) Rośliny: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530).

c) Grzyby: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1536).

d) Siedliska: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty [...] (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1002).

3. Uzasadnienie merytoryczne, potwierdzające, że dany gatunek lub siedlisko faktycznie występuje na obszarze objętym projektem i jest bezpośrednim celem podejmowanych działań.

## Działania ochronne zawarte w planie ochrony dla obszaru chronionego

W opisie należy wskazać ujęte w projekcie działanie/a ochronne, zawarte w planie ochrony dla obszaru chronionego. Należy przy tym określić kategorię obszaru chronionego, dla którego utworzony został przedmiotowy plan (na przykład dla rezerwatu przyrody, dla obszaru Natura 2000, dla parku krajobrazowego lub innej formy ochrony przyrody).

## Wpływ projektu na poprawę stanu gatunków i siedlisk

W opisie wnioskodawca musi uzasadnić rangę przyrodniczą projektu oraz wykazać, że planowana interwencja jest konieczna, niezbędna i pilna. Należy  przy tym określić  status zagrożenia gatunków i/ lub siedlisk oraz ich lokalizacji względem form ochrony przyrody.

Wymagane elementy opisu:

- Uzasadnienie konieczności i pilności:

przedstawienie aktualnego stanu przedmiotu ochrony i wskazanie czynników, które wymagają interwencji. Przedstawione informacje powinny opierać się  na danych monitoringowych, wynikach inwentaryzacji lub udokumentowanych trendach spadkowych populacji/powierzchni siedlisk.

- Konsekwencje braku działań:

Wnioskodawca powinien opisać negatywne skutki przyrodnicze, jakie wystąpią w przypadku niepodejmowania działań projektowych. Należy przy tym unikać ogólnych sformułowań.  Zaleca się wskazanie konkretnych prognoz degradacji dla danego obszaru.

- Klasyfikacja rangowa przedmiotów ochrony: Wnioskodawca powinien przyporządkować projekt do jednej z poniższych kategorii:

  - Gatunki skrajnie zagrożone lub chronione dyrektywami poza siecią: należy podać nazwę gatunku oraz nazwę „Czerwonej Listy” lub „Czerwonej Księgi” wraz z kategorią zagrożenia (np. CR, EN, VU). W przypadku gatunków z Dyrektywy Siedliskowej lub Ptasiej realizowanych poza siecią Natura 2000, należy potwierdzić ich występowanie i status ochrony na danym terenie.

  - Priorytety Natura 2000: należy wskazać kod siedliska priorytetowego (oznaczonego gwiazdką „*”) lub gatunek priorytetowy wymieniony w SDF (Standardowym Formularzu Danych) obszaru Natura 2000, na którym realizowany jest projekt.

  - Standardowe przedmioty ochrony Natura 2000: należy wskazać gatunki lub siedliska będące przedmiotem ochrony w danej sieci Natura 2000 (niebędące priorytetowymi).

  - Pozostałe tereny chronione: dotyczy gatunków i siedlisk chronionych zlokalizowanych na terenach takich jak: parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu (poza siecią Natura 2000).

W celu potwierdzenia statusu przedmiotów ochrony, wnioskodawca może odwołać się do odpowiednich dokumentów, takich jak: plany zadań ochronnych (PZO), plany ochrony, Standardowe Formularze Danych (SDF), dokumentacja przedmiotów ochrony (DPO), a także linki do baz danych monitoringowych lub skany publikacji naukowych i fragmentów czerwonych list.

## Wpływ projektu na zwiększenie świadomości społecznej

W opisie należy wykazać, w jaki sposób zaplanowane w projekcie działania edukacyjne i informacyjne przełożą się na wzrost wiedzy oraz zmianę postaw społeczeństwa wobec ochrony różnorodności biologicznej.

1. Wartość poznawczo-edukacyjna projektu

a)  należy wyjaśnić, jakie konkretnie zagadnienia z zakresu ochrony przyrody będą przedmiotem edukacji;

b)  należy opisać zastosowane narzędzia i metody przekazu. Wykazać, dlaczego wybrane formy będą skuteczne dla wskazanych grup odbiorców.

2. Oddziaływanie kampanii informacyjno-edukacyjnej

a)  należy określić obszar oddziaływania działań (na przykład: zasięg lokalny, powiatowy, regionalny). Czy działania są zintegrowane z miejscem realizacji głównych zadań inwestycyjnych projektu?

b)  należy wskazać, do kogo skierowana jest kampania i uzasadnij, dlaczego właśnie te grupy mają największy wpływ na stan środowiska;

c)  należy opisać, w jaki sposób projekt przyczyni się do zmiany świadomości. Jaką wartość dodaną wniosą działania edukacyjne w kontekście ochrony obszarów/gatunków objętych projektem?

## 7.5. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury

Należy wykazać, w jaki sposób projekt przyczynia się do poprawy kondycji środowiska poprzez odbudowę biologicznego potencjału obszarów zdegradowanych oraz tworzenie funkcjonalnych systemów zielono-niebieskich służącej zwiększeniu różnorodności biologicznej.

1. Charakterystyka działań w zakresie odbudowy i regeneracji - należy przedstawić opis stanu obecnego obszaru objętego projektem wraz z planowanymi zabiegami służącymi odbudowie biologicznej. Należy wyjaśnić, w jaki sposób działania te doprowadzą do przywrócenia naturalnych funkcji ekosystemu.

2. Zastosowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury – należy przedstawić elementy zielone (to jest rozwiązania wykorzystujące roślinność do wzmocnienia różnorodności biologicznej), elementy niebieskie (to jest rozwiązania służące retencji i poprawie jakości wód). W przypadku synergii działań zaleca się wykazanie, w jaki sposób zastosowane rozwiązania „zielone” współpracują z „niebieskimi”, tworząc spójny i wydajny przyrodniczo system.

3. Wpływ na różnorodność biologiczną - należy przedstawić spodziewane efekty przyrodnicze projektu. W jaki sposób wdrożenie zielonej i niebieskiej infrastruktury przyczyni się do wzrostu liczebności gatunków lub poprawy jakości siedlisk w porównaniu do stanu sprzed realizacji inwestycji.

# Analiza wariantów

Dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 milionów złotych, analizę wariantów należy przygotować na podstawie Rozdziału 5. „Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji” Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

Dla pozostałych projektów obowiązuje metodyka przedstawiona poniżej.

## Analiza wykonalności

Należy przeprowadzić i przedstawić identyfikację możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym.

Nie należy identyfikować tych wariantów, które pozostają w sprzeczności z istniejącym stanem prawnym, są niemożliwe do wykonania z przyczyn ekonomiczno-finansowych, istniejących ograniczeń technicznych.

## Analiza popytu

Przedmiotowa analiza ma za zadanie zidentyfikować i ilościowo określić społeczne zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W jej ramach należy uwzględnić bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające między innymi wskaźniki makroekonomiczne i społeczne). Analizę prognozowanego popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją oraz bez inwestycji. Wnioskodawca powinien wykazać, że przeprowadził rzetelną analizę popytu dla projektu i wskazać w jaki sposób wnioski z niej przełożyły się na zakres projektu.

## Analiza opcji

Należy przedstawić porównanie i ocenę możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności. Analizę w formie opisowej należy przeprowadzić pod kątem dostępnych rozwiązań technologicznych, z podaniem wartości realizacji tych wariantów.

Należy wskazać wariant wybrany do realizacji oraz przedstawić uzasadnienie jego wyboru.

# Analiza finansowa

Dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 milinów złotych, analizę finansową należy przygotować na podstawie Rozdziału 6. „Analiza finansowa” Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

Dla pozostałych projektów obowiązuje metodyka przedstawiona poniżej.

Analizę finansową należy przeprowadzić w oparciu o metodę DCF, przy uwzględnieniu między innymi:

- analizy skonsolidowanej prowadzonej jednocześnie z punktu widzenia właściciela infrastruktury, jak i podmiotu gospodarczego ją eksploatującego (operatora), w przypadku gdy są oni odrębnymi podmiotami;

- wyłącznie przepływów środków pieniężnych, to jest rzeczywistej kwoty pieniężnej wypłacanej lub otrzymywanej przez dany projekt (niepieniężne pozycje rachunkowe jak amortyzacja nie są ujmowane w przepływach pieniężnych);

- przepływów środków pieniężnych w roku, w którym zostały dokonane i ujęte w okresie odniesienia (metoda kasowa), przy czym wyjątek stanowią nakłady inwestycyjne na realizację projektu poniesione przed pierwszym rokiem okresu odniesienia – należy je uwzględnić w pierwszym roku odniesienia, w wartościach niezdyskontowanych;

- wartości rezydualnej, oszacowanej w oparciu o metodę wyceny wartości aktywów trwałych netto, określoną przy wykorzystaniu metody i okresu amortyzacji zgodnych z polityką rachunkowości wnioskodawcy/operatora;

- wartości pieniądza w czasie przy sumowaniu przepływów finansowych w różnych latach.

Analizę sporządza się przy użyciu metody standardowej lub złożonej. Wybór metody zależy od tego, czy możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów projektu od ogólnego strumienia przychodów Wnioskodawcy oraz czy możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych na realizację projektu od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych Wnioskodawcy. Szczegółowe informacje w zakresie wyboru metody opracowania analizy finansowej przedstawiono w Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (podrozdział 6.5).

Analiza finansowa powinna zostać przeprowadzona w wersji elektronicznej w specjalnie przygotowanych do tego celu arkuszach kalkulacyjnych (format xls), przedstawiających sporządzone analizy zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej:

- „Dane wejściowe”,

- „Obliczenia”,

- „Trwałość finansowa”.

Arkusz kalkulacyjny nie powinien być chroniony, w arkuszu powinny być widoczne (nie ukryte) działające formuły pokazujące powiązania pomiędzy poszczególnymi wielkościami finansowymi. Plik nie może komunikować się na zewnątrz.

Sporządzanie analizy finansowej należy rozpocząć od tabel w arkuszu „Dane wejściowe”, gdzie należy określić wszystkie założenia wykorzystywane podczas obliczeń. Zasadnicze obliczenia należy przeprowadzić z wykorzystaniem formuł w arkuszu „Obliczenia”. Analizę trwałości finansowej należy przeprowadzić za pomocą formuł w arkuszu „Trwałość finansowa”. Arkusz kalkulacyjny można dostosowywać oraz rozbudowywać do swoich potrzeb wynikających ze specyfiki projektu, sektora, wymagań i tym podobne (na przykład na potrzeby obliczenia zmiany kapitału obrotowego netto należy stworzyć dedykowaną tabelę z odpowiednimi kalkulacjami powiązanymi formułami).

W niniejszym punkcie Studium Wykonalności należy przedstawić zbiorcze zestawienie przyjętych parametrów oraz  najważniejszych wyników otrzymanych z analizy przedstawionej w arkuszu kalkulacyjnym wraz z ich interpretacją zgodnie z instrukcjami poniżej.

## Założenia

- wskaźniki makroekonomiczne – należy korzystać z danych makroekonomicznych zawartych w aktualnych wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw;

- ceny stałe – w analizach należy stosować ceny stałe, to jest nieuwzględniające wpływu inflacji;

- stopa dyskontowa – dla analiz prowadzonych w cenach stałych należy stosować stopę dyskontową na poziomie 4%;

- podatek VAT – analizy należy sporządzić w:

  - cenach netto (bez VAT) w przypadku, gdy podatek VAT podlega (lub może potencjalnie podlegać) odliczeniu lub

  - w cenach brutto (wraz z VAT), gdy VAT nie podlega odliczeniu. VAT należy wyodrębnić jako osobną pozycję analizy finansowej;

- okres odniesienia (horyzont czasowy) – okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych w projekcie, uwzględniający zarówno okres realizacji projektu, jak i okres po jego ukończeniu, to jest fazę inwestycyjną i operacyjną. Rokiem bazowym w analizie finansowej powinien być założony w analizie rok rozpoczęcia realizacji projektu (na przykład rok rozpoczęcia robót budowlanych). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek o dofinansowanie został sporządzony na etapie, gdy realizacja projektu została już rozpoczęta. Wówczas rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Prac przygotowawczych (na przykład prac geodezyjnych lub uzyskania zezwoleń, czy przeprowadzenia studiów wykonalności) nie uznaje się za rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.

Okres odniesienia zastosowany w analizach powinien odzwierciedlać ekonomiczny okres użytkowania projektu, a więc odpowiadać oczekiwanemu czasowi, w którym projekt pozostaje użyteczny (to znaczy zdolny do dostarczania dóbr/usług).

W celu zachowania porównywalności należy przyjąć 15-letni okres odniesienia.

- podatki bezpośrednie - mogą zostać uwzględnione w analizie finansowej jako koszty, o ile stanowią one faktyczny koszt operacyjny ponoszony w związku z funkcjonowaniem projektu oraz istnieje możliwość ich skwantyfikowania. Niezależnie od powyższego, podatki bezpośrednie należy każdorazowo uwzględnić jako koszty w ramach analizy trwałości finansowej. Zasadność wskazania podatków bezpośrednich (na przykład podatku od nieruchomości) jako przychodów projektu należy poddać pogłębionej analizie, uwzględniającej specyfikę danego projektu (na przykład wpływ z tytułu podatku może zostać uznany za przychód projektu, jeżeli konieczność wniesienia tej opłaty jest bezpośrednio związana z realizacją projektu lub usługami dostarczanymi przez projekt);

- amortyzacja – metoda oraz okres amortyzacji dla każdego typu aktywa powinny być zgodne z polityką rachunkowości Wnioskodawcy.  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji. W kalkulacji amortyzacji należy uwzględnić terminy realizacji (rozpoczęcia i zakończenia) danego zadania/projektu określone we wniosku o dofinansowanie.;

- wartość dofinansowania projektu z funduszy UE – może zostać uwzględniona tylko w ramach analizy trwałości finansowej projektu.

## Nakłady inwestycyjne projektu i wydatki kwalifikowalne

W niniejszym punkcie Studium należy omówić przyjętą metodykę oraz założenia dla określenia wartości nakładów inwestycyjnych projektu oraz podać źródło informacji o nich (na przykład kosztorysy inwestorskie, szacunki Wnioskodawcy). Ponadto należy uzasadnić wybór najbardziej efektywnej metody finansowania nakładów (zakup, amortyzacja, leasing i tym podobne) uwzględniając okres realizacji, przedmiot i cel danego projektu.

W przypadku uwzględnienia w analizach nakładów odtworzeniowych, tutaj należy uzasadnić konieczność ich ponoszenia w projekcie, a także wskazać podstawę ich prognozowania.

Natomiast wartości nakładów inwestycyjnych należy przedstawić z zachowaniem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie w arkuszu „Dane wejściowe” w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

## Przychody operacyjne projektu

W niniejszym punkcie Studium należy krótko opisać zidentyfikowane źródła przychodów projektu oraz opisać założenia przyjęte do szacowania ich wielkości w okresie odniesienia.

Szacowanie przychodów operacyjnych należy przedstawić (w zależności od charakteru projektu) w podziale na rodzaj produktów/usług/towarów lub grupy odbiorców. Obliczony poziom przychodów musi wynikać wprost z planowanej ilości świadczonych usług oraz wysokości przyjętych opłat.

W analizie finansowej projektu, na potrzeby obliczenia efektywności finansowej projektu, powinny być uwzględniane wyłącznie przychody pochodzące z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników lub określone instytucje za towary lub usługi zapewniane przez dany projekt.

Właściwym do uwzględniania wszystkich źródeł przychodów etapem analizy finansowej jest etap analizy trwałości finansowej projektu.

## Koszty operacyjne projektu

Szacowanie kosztów eksploatacji (operacyjnych) należy przeprowadzić w arkuszu kalkulacyjnym według układu rodzajowego kosztów z uprzednim określeniem założeń w niniejszej części Studium. W razie braku danych należy korzystać z ostatniego dostępnego okresu lub wiedzy konsultantów i danych rynkowych. Kluczowe jest podanie źródła informacji. Szacowanie kosztów należy odnosić do cen rynkowych i przyjętej koncepcji technicznej.

Proszę opisać poszczególne koszty w odniesieniu do zgłoszonego projektu:

- amortyzacja;

- usługi obce;

- zużycie materiałów i energii;

- wynagrodzenia;

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia;

- podatki i opłaty;

- pozostałe koszty rodzajowe.

Po stronie kosztów operacyjnych powinny zostać uwzględnione również oszczędności kosztów operacyjnych (działalności), czyli spadku poziomu kosztów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem infrastruktury powstałej w skutek realizacji projektu. W niniejszym punkcie należy opisać sposób i podstawę szacowania oszczędności.

## Wskaźniki efektywności finansowej

Zgodnie z artykułem 73 ustępem 2 literą c rozporządzenia nr 2021/1060, projekty wybrane do wsparcia powinny charakteryzować się najkorzystniejszą relacją między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i celami, które mają być osiągnięte w wyniku ich realizacji.

W celu oceny tego warunku w arkuszu obliczeniowym należy obliczyć następujące wskaźniki:

- finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C),

- finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C),

a w niniejszej części opisowej Studium krótko skomentować otrzymane wyniki.

Powyższe wskaźniki obrazują zdolność wpływów z projektu do pokrycia wydatków z nim związanych, stąd obejmują wyłącznie wartości dotyczące samego projektu. Jako wpływy projektu przyjmuje się przychody operacyjne oraz wartość rezydualną. Nakłady inwestycyjne należy wykazać zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku poniesienia pierwszych nakładów w innym roku niż rok złożenia wniosku o dofinansowanie, należy dyskontować przepływy od roku następnego po roku poniesienia pierwszych nakładów (to jest rok poniesienia pierwszych nakładów powinien być dyskontowany współczynnikiem 1).

## Trwałość finansowa

Zgodnie z artykułem 73 ustępem 2 literą d rozporządzenia nr 2021/1060 analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że Wnioskodawca dysponuje niezbędnymi zasobami, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji realizowanej w ramach projektu zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym.

W arkuszu obliczeniowym należy przedstawić analizę zasobów finansowych projektu polegającą na zbadaniu w przyjętym okresie odniesienia stanu środków pieniężnych na koniec poszczególnych okresów z uwzględnieniem dofinansowania projektu z funduszy UE, a w niniejszej części opisowej Studium krótko skomentować analizę.

Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli stan środków pieniężnych jest większy bądź równy zeru we wszystkich latach objętych analizą – czyli projekt ma zapewnioną płynność finansową.

Należy przygotować projekcję wielkości finansowych obejmujących:

- analizę zasobów finansowych projektu. Weryfikacja trwałości finansowej projektu polega na zbadaniu salda niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt z uwzględnienie dofinansowania projektu z funduszy UE. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach objętych analizą.

- analizę sytuacji finansowej Wnioskodawcy/Operatora/ Partnera. Weryfikacja polega na zbadaniu trwałości finansowej Wnioskodawcy/Operatora/ Partnera z projektem. Analiza przepływów pieniężnych powinna wykazać, że Wnioskodawca/Operator/ Partner  z projektem ma dodatnie roczne saldo skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą.

Szczególne podejście w ramach analizy finansowej, stosowane jest w przypadku projektów realizowanych w systemie kilku podmiotów. W przypadku analizowania projektu, w którego realizację zaangażowany jest więcej niż jeden podmiot, rekomendowane jest przeprowadzenie analizy dla projektu oddzielnie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów, a następnie sporządzenie analizy skonsolidowanej (to znaczy ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między nimi, związanych z realizacją projektu). Dla potrzeb dalszych analiz (analizy ekonomicznej oraz analizy ryzyka i wrażliwości) należy wykorzystywać wyniki analizy skonsolidowanej.

# Analiza ekonomiczna

Dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 milionów złotych, analizę ekonomiczną należy przygotować na podstawie Rozdziału 7. „Analiza kosztów i korzyści” Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

Dla pozostałych projektów obowiązuje metodyka przedstawiona poniżej.

W niniejszym punkcie należy przedstawić analizę ekonomiczną w formie opisowej. Należy wymienić i skomentować wszystkie istotne efekty środowiskowe, gospodarcze i społeczne, jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu.

# Analiza wrażliwości i ryzyka

Analizę wrażliwości i ryzyka jest obligatoryjnym elementem Studium Wykonalności dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 milionów złotych. Należy ją przygotować w oparciu o Rozdział 8. „Analiza ryzyka i analiza wrażliwości” Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.